## Slide 1: Plánovanie rozbehnutia nového projektu

## Slide 2
Pri zvažovaní nového projektu sa musíte rozhodnúť, kedy a ako chcete vstúpiť na trh.
Vstup na trh je potrebné naplánovať precíznejšie a podrobnejšie ako celkový marketingový plán

## Slide 3: Kontrola vhodnosti a pripravenosti projektu
V čase uvedenia projektu na trh je dôležité mať :
Projekt dobre pripravený a zorganizovaný
vyškolených všetkých zamestnancov
pripravenú nevyhnutnú podporu ( dokumentácia, procedúry, rezervy, zásoby a pod.)
vyčlenený čas a prostriedky na mimoriadne udalosti
Aby sme sa nezamerali len na včasné rozbehnutie projektu, pričom by sme ignorovali možnosť výskytu problémov, či zraniteľnosť nového projektu je potrebné plánovanie.

## Slide 4: Načasovanie
Jedna z najdôležitejších vecí je
Spustiť produkt v správnom čase
– nestačí spúšťať produkt v momente jeho pripravenosti, je potrebné dôsledne naplánovať aj správny - optimálny čas (sezóna – výber obdobia, keď je zákazník nastavený na nákup na rozdiel od toho, aby ste ho museli presviedčať, výstava – príležitosť osloviť cieľový trh, predviesť výrobok, ...)
Pri uvádzaní výrobku treba uvažovať o období od výroby až po otestovanie nového výrobku, výrobe adekvátnych zásob, aby boli uspokojené počiatočné požiadavky.
Pri službách – vyškolenie všetkých zamestnancov, priestory – vyhľadanie vyhovujúcich priestorov, rokovanie o podrobnostiach prenájmu alebo kúpy...

## Slide 5: Vytvorenie plánu
Jeden z najjednoduchších nástrojov plánovania je nástenný graf s vyznačenými dôležitými termínmi.
Do grafu môžeme vpisovať čo je potrebné urobiť, aby boli termíny splnené – zodpovednosť.
V každej etape venujeme priestor nepredvídaným udalostiam, aby jedno omeškanie neohrozilo celý projekt.
- Pri komplexnom plánovaní, kde je pevne stanovený časový harmonogram použite analýzu kritickej cesty. T.j. zistíme si tie činnosti, ktoré sú kritické z hľadiska času pre včasné ukončenie projektu. Uvidíte, ktoré činnosti sa môžu vykonávať súčasne a ktoré sú závislé od dokončenia iných. Plán podľa potreby modifikujte.
Pozn. Sme skôr schopní kontrolovať procesy v rámci nášho podniku ako tie, ktoré prebiehajú mimo neho

## Slide 6: Zabezpečenie maximálnej publicity
Uvedenie nového výrobku alebo služby na trh je významná marketingová príležitosť, ktorá by sa nemala premeškať.
Marketingový plán by mal byť zosúladený s termínmi uvedenia na trh.
Cieľom je zabezpečiť maximálnu publicitu nového podniku, tak aby boli čo najrýchlejšie informovaní naši potenciálni zákazníci.
Publicita je možná prostredníctvom médií, inzerciou, distribúciou letákov, propagačným predajom a pod.
Správne vedená reklamná stratégia je dôležitým faktorom celkovej marketingovej kampane.